Załącznik nr  2b do Uchwały

Rady Powiatu Wołowskiego

w sprawie budżetu powiatu na rok 2005

# LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2005 - 2007

## NAZWA PROGRAMU:    PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ ROZBUDOWA

BAZY TELEINFORMATYCZNEJ.

CEL PROGRAMU:           POPRAWA LOKALNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ ORAZ WZROST PRZEWOZÓW NA DROGACH, ROZWÓJ GOSPODARCZY I

##### TWORZENIE MIEJSC PRACY  ORAZ ROZBUDOWA BAZY TELEINFORMATYCZNEJ POD POTRZEBY E-ADMINISTRACJI W

##### POWIECIE WOŁOWSKIM.

w tys. zł.

| Lp | Dział | Roz dział | Nazwa zadania | Jednostka Organizacyjna | Okres realizacji | Zakres finansowy ogółem | Limit wydatków w 2005 roku | Limit wydatków w 2006 roku | Limit wydatków w 2007 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki EFRRMGiP | Inne źródła | razem | Środki własne | Środki EFRRMGiP | Inne źródła | razem | Środki własne | Środki EFRRMGiP | razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1353 D (47501) Radecz-skrzy. z dr. woj. nr 340, dł. 1,428 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 | 1.154 | 288,5 | 865,5 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1289 D (47 740) Wołów-Brzeg Dolny, dł. 7,3 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 | 7.932 | 1189,8 | 6742,2 | 0 | 7.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa przepustu sklepionego ceglanego w ciągu dr. powiatowej Nr 1283 D w km 2+495 obr. Wrzosy | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 | 116 | 17,4 | 98,6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1286 D (47 730) odc. Domaszków – Lubiąż, dług. 5,0 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 2006 | 2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,5 | 2048,5 | 0 | 2.410 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 600 | 60014 | Modernizacja przeprawy promowej wraz z drogami dojazdowymi | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 2006 | 354,3 | 290 | 0 | 0 | 290 | 64,3 | 0 | 0 | 64,3 | 0 | 0 | 0 |
| Lp | Dział | Roz dział | Nazwa zadania | Jednostka Organizacyjna | Okres realizacji | Zakres finansowy ogółem | Limit wydatków w 2005 roku | Limit wydatków w 2006 roku | Limit wydatków w 2007 roku |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki EFRRMGiP | Inne źródła | razem | Środki własne | Środki EFRRMGiP | Inne źródła | razem | Środki Własne | Środki EFRRMGiP | razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1290 D (47 729) odc. Wołów-Łososiowice, dł. 3,0 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 2006 | 1.210 | 7,5 | 42,5 | 0 | 50 | 174 | 986 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1099 D (47 715) odc. 3,0 km Wińsko – granica powiatu | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2005 2006 | 1.200 | 9 | 51 | 0 | 60 | 171 | 969 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1275 D (47 719) odc. Małowice – Iwno, dł.2,0 km Dokumentacja projektowa | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2006 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) dr. powiatowej Nr 1291 D (47731) m. Brzeg Dolny, ul. Naborowska, dł. 1,2 km; I Etap | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2006 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,1 | 929,9 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 750 | 75020 | Rozbudowa bazy teleinformatycznej pod potrzeby e-administracji w Powiecie Wołowskim | Starostwo Powiatowe w Wołowie | 2005 | 630 | 157,5 | 472,5 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) dr. powiatowej Nr 1275 D (47719) odc. Małowice –Iwno, dł. 2,0 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2007 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 969 | 1.140 |
| 12. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) dr. powiatowej Nr 1291 D (47731) m. Brzeg Dolny, ul. Naborowska , dł. 1,2 km II Etap | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2007 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,3 | 851,7 | 1.002 |
| 13. | 600 | 60014 | Przebudowa (modernizacja) dr. powiatowej Nr 1291 D (47731) m. Naborów, dł. odc. 0,7 km | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, ul. Piłsudskiego 10 | 2007 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,7 | 627,3 | 738 |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 19.040,3 | 1959,7 | 8272,3 | 0 | 10232 | 943,9 | 4984,4 | 0 | 5928,3 | 432 | 2.448 | 2.880 |

Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie