## Projekt Umowy

# UMOWA  NR  ......../ZDP/dokum./2009

zawarta w dniu ....................... 2009 r. w Wołowie

pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Wołowie, 56-100 Wołów, ul. Piłsudskiego 10

reprezentowanym przez:

Marka Tracichleba – Dyrektora

Mieczysławę Poprawską – Gł. Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)) w związku z wyborem oferty Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej”, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:„Opracowania dokumentacji projektowej” na zadania pn.:

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275 D odc. Małowice – Iwno, dług. 2,1 km  -     CPV     71320000-7,  71322000-1

Zadanie Nr 2 - Remont mostu drogowego sklepionego kamiennego w ciągu drogi powiatowej Nr 1275 D km 11+340  m. Buszkowice Małe, dł. 17,2 m  -    CPV   71320000-7,   71322000-1 , 71322300-4

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ oraz ofercie, będącymi  integralną częścią umowy.

§ 2. Sposób wykonania umowy

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami i przepisami.

- Dokumentacja zawierać będzie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez  obowiązujące przepisy.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych  rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) powinna być  zaopatrzona w następujące załączniki:

a)   wykaz opracowań,

b)	pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c)	pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

d)	pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu opracowania 	zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  wiedzy technicznej,

§ 3

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona  następujące prace (elementy, ) stanowiące przedmiot zamówienia:

1.1.     ..................................................................

  - ..................................................................

  - .................................................................

2. Podwykonawca (cy)*, zgodnie z umową zawartą  z Wykonawcą,  wykona (ją)* następujące prace (elementy) :

2.1.  	..................................................

2.2.  	..................................................

2.3.      .................................................

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.

4. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami. Pełną odpowiedzialność za zlecone do pod wykonania części robót ponosi Wykonawca.

5.  Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym w zakresie proponowanych rozwiązań.

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 4. Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy dla każdego zadania odrębnie - od dnia podpisania umowy do 30 grudnia  2009 r.

§ 5. Odbiory i procedura

- Do odbioru prac objętych umową Wykonawca dołączy dwa komplety dokumentacji wraz z uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, pozwoleniami w tym  potwierdzeniem złożenia  wniosku  o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wniosku na realizację inwestycji mostowej - remontu mostu i z częścią kosztorysową,

- Zgłoszona do odbioru dokumentacja poddana będzie ocenie  Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do przekazania przedmiotu zamówienia oświadczy, czy dostarczone mu prace przyjmuje, czy też żąda dokonania poprawek.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich zgłoszenia.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Sposobie wykonania umowy następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usług będzie protokół odbioru kompletnej dokumentacji technicznej w określonych ilościach, podpisany przez Zamawiającego oraz  potwierdzone wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz  na realizację inwestycji mostowej - remontu mostu .

§ 6. Wynagrodzenie

1.  Strony ustalają wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji zgodnie z wyceną ofertową Wykonawcy na kwotę:

Zadanie Nr 1 :

netto ..........................................  zł.

podatek VAT  ............................. zł.

brutto : .......................... ............. zł.

słownie:  ................................................................................................................................

Zadanie Nr 2 :

netto ..........................................  zł.

podatek VAT  ............................. zł.

brutto : ....................................... zł.

słownie:  .................................................................................................................................

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanych protokołów odbioru, 
 w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania prac 
przedprojektowych i projektowych na podstawie protokołu wykonania prac, maksymalnie 
do 70 % wartości brutto zamówienia, określonej w ust 1. Pozostała kwota zamówienia zostanie  wypłacona po odbiorze końcowym dokumentacji oraz przekazaniu potwierdzenia złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz  na realizację inwestycji mostowej - remontu mostu .

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę stawki podatku.

- Jeżeli w trakcie realizacji opracowania zajdzie konieczność wykonania prac 
nie wyszczególnionych i nie przewidzianych w SIWZ, Wykonawca wykona je za zgodą 
Zamawiającego na podstawie dodatkowego zamówienia i na podstawie odrębnej umowy. Zakres  tych prac nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust. 1.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne  do prawidłowego wykonania umowy w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

7.  Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu robót określonych w zamówieniu.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 171,poz.1058 z dnia 23.09.2008r. z późniejszymi zmianami)

§ 8. Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 pkt 1

- za zwłokę w wykonaniu umowy lub jej części - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 pkt 1 za każdy dzień zwłoki

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 pkt 1

3. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość  lub użyteczność opracowania, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 
 z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

  - Okres gwarancji i rękojmi wynosi 4 lata i biegnie od daty odbioru przedmiotowej dokumentacji o której mowa w § 5

  - W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów w dokumentacji w terminie określonym w § 5 pkt 4.

  - W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2, niniejszego paragrafu wszczęte będzie postępowanie reklamacyjne w oparciu o prawa wynikające z rękojmi.

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej  (brutto), dla każdego zadania odrębnie.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ...............PLN 
w formie ...................................... do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 6.

- 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres gwarancji .

§ 11.  Prawo autorskie

- Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym w § 1 i 2, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazanym na rzecz Zamawiającego opracowaniem przekazuje prawa autorskie, majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością   projektantów – autorów opracowania.

- Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się 
 za autorów tego opracowania: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy
 o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

- Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie sporządzać kopie rysunków,  opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi  nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie wykonywania  projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, a także  przekazać opracowanie innej jednostce finansującej inwestycję.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do opracowania nie są w niczym i przez nikogo 
 ograniczone.

§ 12. Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy.

2.	Koszt nadzoru autorskiego określony został w ofercie Wykonawcy projektu, która jest 
 	załącznikiem do niniejszej umowy i wynosi:

Zadanie Nr 1

a)	za jeden pobyt na budowie:

Netto: .......................PLN

VAT: ........................ PLN

Brutto: ......................PLN ( słownie: .......................................................)

Zadanie Nr 2

a)	za jeden pobyt na budowie:

Netto: .......................PLN

VAT: ........................ PLN

Brutto: ......................PLN ( słownie: .......................................................)

3. 	Podane w ofercie wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nie ulegnie zmianie przez okres trzech lat od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) ogłoszony przez Prezesa GUS ustalony na miesiąc grudzień roku poprzedzającego rok rozpoczęcia inwestycji w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

4.  Na sprawowanie nadzoru autorskiego strony zawrą odrębną umowę.

§ 13. Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy                        Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

2.  W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest       	 wyczerpać drogą postępowania reklamacyjnego i polubownego załatwienia sprawy, kierując swoje     roszczenia do Zamawiającego.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla

- każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: