# Załącznik nr  2a  do uchwały

# Rady Powiatu  Wołowskiego

w  sprawie  budżetu Powiatu   na rok 2005

#### Wykaz zadań inwestycyjnych   przyjętych do realizacji

przez  Powiat  wołowski  w 2005  roku

| Lp | Roz dział | Nazwa zadania | Planowany koszt | Okres realizacji | Nakłady w roku 2005 | Środki ujęte w budżecie | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1353 D (47 501) odc. Brzeg Dolny – Radecz, skrzyż z dr woj. 340 dł. 1,428 km | 1.162.000 | 2004 r. 2005 | 1.154.000 | 288.500 | Środki własne pomoc finansowa Gminy Brzeg Dolny Środki EFRR MGiP |
| 2. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa drogi powiatowej” 1289D Wołów-Brzeg D. Dł. 7,3 km | 8.005.000 | 2004 r 2005 r. | 7.932.000 | 1.189.800 | Środki własne pomoc finansowa Gminy Brzeg Dolny EFRR |
| 3. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa przepustu ceglanego w ciągu drogi powiatowej 1283D m. Wrzosy | 130.000 | 2004 r 2005 r. | 116.000 | 17.400 | Środki własne EFRR |
| 4. | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie - modernizacja przeprawy promowej wraz z drogami dojazdowymi | 600.000 | 2004 r. 2006 r. | 290.000 | 290.000 | Środki własne pomoc finansowa Gminy Brzeg Dolny |
| 5. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa drogi powiatowej 1290D Wołów-Łososiowice” dł 3,0 km | 1.210.000 | 2005 r 2006 r. | 50.000 | 7.500 | EFRR Środki własne |
| 6. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa /modernizacja/ drogi powiatowej 1099D Wińsko-granica Powiatu dł 3,0 km | 1.200.000 | 2005 r 2006 r. | 60.000 | 9.000 | EFRR Środki własne |
| 7. | 75020 | Zadanie z planu wieloletniego Starostwo Powiatowe w Wołowie Rozbudowa bazy teleinformatycznej pod potrzeby e-administracji | 630.000 | 2005 r. | 630.000 | 157.500 | EFRR Środki własne |
|  |  | Razem zadania z planu wieloletniego | 12.937.000 |  | 10.232.000 | 1.959.700 |  |
|  | 60014 | Koszty opracowania dokumentacji na zadania z poz 5 i 6 podlegające sfinansowaniu z EFRR |  |  |  | 93.500 | Srodki zostaną zwrócone w 2006 r z EFRR |
| 8. | 75020 | Starostwo Powiatowe w Wołowie Zakup komputerów i oprogramowania | 15.000 | 2005 r. | 15.000 | 15.000 | Środki własne |
| 9. | 85121 | Starostwo Powiatowe w Wołowie Modernizacja kotłowni wraz z Instalacją co., docieplenie i wymiana okien w budynku Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Wołowie | 697.700 | 2004 r. 2005 | 556.700 | 556.700 | Środki własne |
|  |  | OGÓŁEM | 13.649.700 |  | 10.803.700 | 2.624.900 |  |

Na zadania remontowe w placówkach oświatowych została utworzona rezerwa celowa.

Wykaz zadań zostanie ustalony w terminie późniejszym po otrzymaniu informacji o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej.