Tabela 14

Plan i wykonanie zadań inwestycyjno-remontowych w 2004 r.

| Lp | Roz dział | Nazwa zadania | Planowany koszt | Okres realizacji | Plan wydatków na zadanie w 2004 r. | Wykonanie wydatków | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1353 D (47 501) odc. Brzeg Dolny – Radecz, dł. 1,984 km Wraz z robotami towarzyszącymi | 876.300 | 2004 r. | 876.300 | 894.902 | Środki własne pomoc finansowa Gminy Brzeg Dolny Środki SAPARD |
| 2. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Przebudowa drogi powiatowej Siodłkowic e- Proszkowa Dł. 1.100 km | 274.000 | 2004 r | 274.000 | 273.959 | Środki własne pomoc finansowa Gminy Wołów Środki TFOGR |
| 3. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1275D (47 719) Iwno-Buszkowice Małe dl. 4,495 km | 898.400 | 2004 r. | 898.400 | 898.340 | Środki własne pomoc fin. Gm. Wińsko Środki SAPARD |
| 4. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1353D odc. Radecz-skrzyż z dr. Woj. 340 dł 1,428 km | 1.162.000 | 2004 r 2005 r. | 8.000 | 8.000 | Środki własne EFRR |
| 5. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa przepustu ceglanego w ciągu drogi powiatowej 1283D m. Wrzosy | 130.000 | 2004 r 2005 r. | 14.000 | 12.677 | Środki własne EFRR |
| 6. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie „Przebudowa drogi powiatowej” 1289D Wołów-Brzeg D. Dł. 7,3 km | 8.005.000 | 2004 r 2005 r. | 73.000 | 73.009 | Środki własne EFRR |
| 7. | 60014 | Zadanie z planu wieloletniego Zarząd Dróg Powiatowychw Wołowie „Przebudowa drogi powiatowej Domaszków-Lubiąż” dł 5,0 km | 2.460.000 | 2004 r 2005 r. | 50.000 | 8.407 | 40.884 do zapłaty w 2005 r. Środki własne EFRR |
| 8. | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie - modernizacja przeprawy promowej wraz z drogami dojazdowymi | 600.000 | 2004 r. 2006 r. | 245.700 | 215.457 | Środki własne |
|  |  | Razem zadania z planu wieloletniego | 14.405.700 |  | 2.439.400 | 2.384.751 |  |
| 9. | 60014 § 6060 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie zakup kosiarki | 23.950 | V/2004 | 23.950 | 23.950 | środki własne |
| 9a | 60014 | Droga dojazdowa w m. Krzydlina – zapłata faktury za roboty wykonane w 2003 r. |  |  |  | 54.647 | Środki własne |
| 10 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Wołowie zakup samochodu informatyzacja | 69.000 25.000 | I kw. 2004 2004 r. | 69.000 25.000 | 66.858 0 | Środki własne |
| 11 | 75414 | Starostwo Powiatowe w Wołowie - utworzenie i zakup wyposażenia dla CPR | 236.000 | 2004 r. 2005 | 152.034 | 152.029 | Dotacja celowa z budżetu państwa, środki własne |
| 12 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzegu Dolnym - zakup samochodu | 80.000 | I kw. 2004 r. | 80.000 | 79.990 | Środki własne |
| 13 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzegu Dolnym adaptacja budynku na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzegu Dolnym | 1.262.000 | 2001 r- 2004 r. | 353.830 | 353.828 | Środki własne |
| 14 | 80140 | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Modernizacja co i cwu – zmiana czynnika grzewczego | 121.930 | 2003 r.- 2004 | 56.930 | 56.930 | Środki własne |
| 15 | 85121 | Starostwo Powiatowe w Wołowie Modernizacja kotłowni wraz z Instalacją co., docieplenie i wymiana okien w budynku Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Wołowie | 697.700 | 2004 r. 2005 | 141.900 | 141.004 | Środki własne Dotacja WFOŚ – w 2005 r |
| 15 | 71015 § 6060 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego -zakup sprzętu informatycznego | 10.000 | 2004 r | 10.000 | 9.996 | Dotacja z budżetu państwa |

Plan i wykonanie  zadań remontowych    w 2004  roku

| Lp | Roz dział | Nazwa zadania | Planowany koszt | Okres realizacji | Plan wydatków na zadanie w 2004 r. | Wykonanie wydatków | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75495 | Starostwo Powiatowe Monitoring obiektu i terenu wokół obiektu | 45.000 | 2004 r. | 23.162 | 23.119 | Środki własne |
| 2 | 80120 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie remont elewacji, wykonanie robót wewnętrznych malarskich i elektrycznych | 538.000 | 2004 r. 2005 | 250.000 | 250.000 | Środki własne |
| 3 | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym -wymiana pokrycia dachowego - ocieplenie stropu i ścian - wymiana stolarki okiennej | 271.200 583.200 543.400 | 2004 2006 | 268.507 | 268.507 | Środki z rez. subw Środki własne |