CZĘŚĆ III  PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR .............. / ZDP/ Ul. Naborowska/ 2009

zawarta w dniu ........................ 2009 r. w Wołowie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Piłsudskiego 10, 56-100 Wołów, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Marek Tracichleb – Dyrektor

Mieczysława Poprawska – Główny Księgowy

a

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa ul. Naborowskiej w Brzegu Dolnym, w ciągu drogi powiatowej Nr 1291 D” zakresie szczegółowo określonym w:

- Ofercie Wykonawcy,

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Sczczególowych Specyfikacjach Technicznych,

- Dokumentacji Projektowej

stanowiących załączniki do niniejszej umowy i wzajemnie się objaśniające.

§ 2

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów stanowiacych wlasność Wykonawcy.

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. u. Nr 92,poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary oraz badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości określonymi w SST.

§ 3

- Termin przkazania terenu budowy – do 7 dni od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

- Termin rozpoczęcia robót, będących przedmiotem umowy do 7 dni od terminu przekazania terenu budowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy do 30 września 2009 r.

§ 4

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1strony ustalaja zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

netto ............................................. zł.

podatek VAT (....... %) ......................................... zł.

brutto .............................................. zł.

(słownie ..................................................................................................................................)

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających – po uprzednim podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru odbiorowi częściowemu. Do faktury dołączone będzie zestawienie wartości wykonanych robót.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowić będzie wynik iloczynu wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowiacym załącznik do oferty.

- Nalezności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ....................................................................... nr ...............................................

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację przetargową, z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, SIWZ

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,

- realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego robót,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogacych wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie do czasu  przekazania placu budowy,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową i kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winn być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osoby innej, niz wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie: ....................................................

posiadajacy uprawnienia budowlane .......................................................................................,

która będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 	organów 	nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 	ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą 	oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu 	umowy.

§ 10

- Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach pełniacych funkcję Inspektora nadzoru.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym w wysikości 0,2 % od wartości netto, o której mowa w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminuwyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłużej niż 14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 umowy,

Zaplata kary umownej nastąpi poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości netto określonej w  § 4 umowy.

§ 12

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania jak w § 1 innemu Wykonawcy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o który mowa w § 3 ust. 3

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót.

- Podwykonawca musi okazać się doświadczeniem zawodowym i kadrowym w zakresie powierzonych mu robót do wykonania.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowienia określonego w pkt. 1  Zamawiający może bezzwłocznie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

- Wszystkie odbiory robót - zanikających, ulegajacych zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny – dokonywane będą na zasadach określonych w SST.

- Z czynności odbioru ostarecznego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokół zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o ktorej mowa w § 15.

§ 14

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji nja przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określinym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto,o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. kwotę ............................. zł. (słownie ...........................................................................................................).

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, pamiętając jednak o zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościacj jak niżej:

- 70 % jego wartości w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30 % jego wartości w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji, po spisaniu protokołu pogwarancyjnego.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5, pkt. b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 20 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie lub umowie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastapić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, SST oraz niniejszą umową,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 17

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki i spisze oddzielną umowę.

- Dla wyceny robót dodatkowych zastosowane zostaną te same normy, parametry i standardy oraz poziom cen jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy:

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca będzie stosował ceny materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny, narzuty kosztów pośrednich i zysku nie wyższe niż średnie kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej publikowane w wydawnictwie Sekocenbud.

- w przypadku materiałów  nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, do protokołu konieczności zostanie przyjęta cena podana przez producenta, a do kosztorysu rozliczeniowego wykonanych robót Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału. Zamawiający po sporządzeniu kopii oryginał zwróci Wykonawcy.

§ 18

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązujących na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 19

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w zwiazku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Projekt umowy akceptuję:

.

........................................ dnia ............................

.............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)