Projekt umowy

UMOWA  NR .............. / ZDP/Al. Jerozolimskie – 1289 D/ 2013

zawarta w dniu ........................ 2013 r. w Wołowie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów, NIP 988 01 43 712, REGON 931977843

zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie

a

………………………………….……………………………………………………………………………….

NIP ................................................... REGON....................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r., z późn. zmianami), została zawarta umowa o  następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289 D, ul. Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym”

CPV: 45.23.31.42-6

zgodnie:

- ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy, za kwotę wynagrodzenia ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego:

netto		………………………………………

podatek VAT	………………………………………

brutto		………………………………………

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………...

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

- Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane oraz organizacja ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez cały czas trwania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem i organizacja ruchu docelowego, wykonana zgodnie z projektem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

§ 2

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące prace (elementy) stanowiące przedmiot zamówienia : ……………………………………………………………………………..

- Podwykonawca(cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona następujące prace (elementy): …………………………………………………………………………………………….

- Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)* jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 września 2013 roku.

§ 4

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przekazał Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą min. Istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej integralną część.

§ 5

- W sprawach technicznych i organizacyjnych z ramienia Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest ……………………………………………………………………..……….

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............................................................

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w trakcie prowadzonych prac;

- Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem;

- Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót;

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi;

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 może być rozliczane w oparciu o faktury częściowe i końcową.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70% wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych robót ustala i odbiera osoba nadzorująca za strony Zamawiającego.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część, będącą przedmiotem odbioru, na podstawie protokołu odbioru oraz obmiaru wykonanych robót, według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto wskazane w fakturze.

- Faktura końcowa z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:

- sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez osobę nadzorującą roboty;

- przeprowadzeniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy;

- Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z przedmiarem robót, STWiORB, ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązującej na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy ( ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia) i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ............................. zł. (słownie .......................................................................................................................................)

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w ust. 1 w formie ..................................................................................., przed zawarciem umowy, z ważnością  30 dni ponad termin określony w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, z czego 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.

- W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia  terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 3 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70 % jego wartości w terminie 30 dni od daty  odbioru końcowego robót lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30 % jego wartości w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji.

§ 10

- Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, gdzie okres gwarancji wynosi 9 miesięcy.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów oraz nieodpłatnego  usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określają zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 11

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o którym mowa w § 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 %  wartości umownej brutto, o której mowa w § 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o którym mowa w § 1 umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości brutto określonej w  § 1 umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca  oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie naliczonych kary umownych z   wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar  umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 12

- Wszystkie odbiory robót - zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy – dokonywane będą zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość obiektu do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru dołączyć następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.

- Zamawiający wyznaczy termin i powoła komisję odbioru końcowego robót przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (likwidacja, upadłość),

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z STWiORB.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadkach wymienionych w ust 1, Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 7 dni naprzód, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności  wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót innemu podmiotowi.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności:

2.1 Zmiany terminu realizacji zadania:

- ekstremalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych: niedopuszczalne temperatury powietrza, huragany, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- gdy organ i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,

- w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane, uniemożliwiające planowe wykonanie robót.

2.2 Zmiany osobowe:

- zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

- zmiany osób reprezentujących,

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jak dotychczasowy podwykonawca.

2.3. Pozostałe zmiany:

- zmiany wysokości stawki podatku VAT,

- przypadki losowe (kataklizmy, awarie urządzeń spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zgony),

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

§ 15

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

- W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy  Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy  oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Projekt umowy akceptuję:

........................................ dnia ............................

.............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)