Projekt umowy

UMOWA  NR ........ / ZDP / naprawy cząstkowe / 2014

zawarta w dniu ........................ 2014 r. w Wołowie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów, NIP 988 01 43 712, REGON 931977843

zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

a

………………………………….……………………………………………….………………………..

NIP ....................................................... REGON.......................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), została zawarta umowa o  następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.:

„Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich”

CPV: 45.23.31.42-6

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy, będącą integralną częścią niniejszej umowy, ustala się kwotę wynagrodzenia do wysokości:

netto		………………………………………

podatek VAT	………………………………………

brutto		………………………………………

słownie brutto: ……………………………………………………………………………………

- w tym drogi powiatowe:

netto		………………………………………

podatek VAT	………………………………………

brutto		………………………………………

- w tym drogi wojewódzkie

netto		………………………………………

podatek VAT	………………………………………

brutto		………………………………………

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót ustalonego w przetargu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w zależności od zaistniałych potrzeb na drogach.

- Wynagrodzenie ostateczne, nie wyższe niż cena ofertowa brutto, ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie inwestorskim.

§ 2.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Drogi powiatowe

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy emulsji i grysów z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego Patchera, bez obcinania krawędzi w ilości do 140 Mg

Drogi wojewódzkie

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy emulsji i grysów z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego Patchera, bez obcinania krawędzi w ilości do 450 Mg

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco z mechanicznym obcinaniem krawędzi w ilości do 250 Mg

- W przypadkach koniecznych i zaistniałych potrzeb na drogach Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany metod wykonania napraw nawierzchni dróg powiatowych lub wojewódzkich z zachowaniem całkowitej wartości zadania.

- Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% zamówienia podstawowego.

§ 3.

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia, z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca(cy)* oraz dalszy(si)* podwykonawca(cy)* zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ………………………………………………………………………………………………………

- Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmian, w szczególności, gdy:

- umowa z podwykonawcą dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 niniejszej umowy,

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z oferty Wykonawcy,

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę,

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa, od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopię umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

- Płatności:

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych wymagalnego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, termin  zgłaszania uwag 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt d) we wskazanym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zaplata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt a), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne:

Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień przekroczenia terminu,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekty jej zmiany w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

- Odstąpienie od umowy:

Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

- Zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 pkt a),

- Zaistnieje konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zlecenie części prac podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com)*.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy(ców)* jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

- Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.

- Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. lub wyczerpania zakresu rzeczowego.

- Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie wskazań w terenie przez Zamawiającego, zawierających typowanie dróg do napraw cząstkowych, termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót wg potrzeb zaistniałych na drogach.

§ 5.

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przekazał Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą min. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego.

§ 6.

- W sprawach technicznych i organizacyjnych nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie .........................................., posiadający odpowiednie uprawnienia do nadzoru i kontroli.

- Z ramienia Wykonawcy osobą sprawującą rolę kierownika robót będzie ...................................., posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych i kierowania robotami budowlanymi.

§ 7.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązujących na czas realizacji robót objętych umową.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót i obowiązywania umowy odpowiada Wykonawca. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

- Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania zamówienia i odbioru całkowitą odpowiedzialność za przekazany teren i szkody wynikłe na terenie robót.

§ 8.

Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia Wykonawcy na teren robót przed przystąpieniem do ich wykonania z dokonaniem protokólarnego przekazania pasa drogowego, oraz zapewnienia nadzoru nad wykonanymi robotami.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji poszczególnych części zamówienia w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia.

- W razie potrzeby, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni do jednoczesnej dyspozycji Zamawiającego wszystkie jednostki sprzętowe wykazane w ofercie.

- Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym projektu organizacji ruchu zastępczego, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem a także zabezpieczenia i oznakowania rejonu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów stanowiących jego własność o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac z tym, że koszt ich naprawy ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że koszty te nie są uwzględnione w wynagrodzeniu wykonawcy, o którym mowa w § 1.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ważenia środków transportowych z materiałem przeznaczonym do wbudowania, przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Koszty związane z ważeniem środków transportowych obciążają Wykonawcę.

- Dojazd do miejsca ważenia pojazdów w m. Wołów, będzie odbywać się na koszt Wykonawcy.

- Materiały użyte do realizacji umowy powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 – tekst jednolity).

§ 9.

- Rozliczenie robót odbywać się będzie sukcesywnie, fakturami częściowymi po wykonaniu zleconych napraw i ich odbiorze przez Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu.

- Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym i obmiarów rzeczywiście wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania z ramienia Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru należytego części przedmiotu umowy, spisany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz zestawienie wykonanych robót podpisane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego i zestawienie z wagi.

- Należności za wykonanie poszczególnych zleceń regulowane będą z konta Zamawiającego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury częściowej z protokółem odbioru robót oraz potwierdzonym zestawieniem wykonanych robót i kosztorysem powykonawczym.

- Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ............................. zł. (słownie ................................................................................................................................)

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w ust. 1 w formie ....................................., przed zawarciem umowy, z ważnością  30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z czego 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady – gwarancji ostatniego zlecenia częściowego.

- Strony ustalają że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70 % jego wartości w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30 % jego wartości w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi – gwarancji.

- Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy.

§ 11.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od bezusterkowego odbioru zlecenia częściowego.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasy jej usunięcia, stwierdzonego protokólarnie.

- Zamawiający w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru gwarancyjnego. Zamawiający sporządzi protokół odbioru, który podpisują strony umowy. W przypadku wystąpienia wad i usterek strony określają ich zakres i termin  do ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 12.

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, o którym mowa w § 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 %  wartości umownej brutto, o której mowa w § 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o którym mowa w § 1 umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości brutto określonej w  § 1 umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca  oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie naliczonych kary umownych z   wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar  umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

- Zakończenie napraw nawierzchni objętych zleceniem częściowym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru zleconych robót naprawczych nawierzchni w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i kompletu wymaganych dokumentów (obmiar powykonawczy, zestawienie z wagi oraz dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i kosztorys powykonawczy).

- Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego, który podpisują strony umowy.

- Protokół odbioru końcowego strony spisują w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

- w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może; w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego wynagrodzenia.

- Koszty usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru ponosi Wykonawca.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), który podpisują strony umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zmawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 14.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (likwidacja, upadłość),

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacjami Technicznymi.

- W przypadkach wymienionych w ust 1 pkt b) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w pkt 1 a) oraz w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności:

2.1 Zmiany terminu realizacji zadania:

- ekstremalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych: niedopuszczalne temperatury powietrza, huragany, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),

- w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane, uniemożliwiające planowe wykonanie robót,

2.2 Zmiany osobowe:

- zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

- zmiany osób reprezentujących,

- zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

2.3. Pozostałe zmiany:

- zmiany wysokości stawki podatku VAT,

- przypadki losowe (kataklizmy, awarie urządzeń spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zgony).

§ 16.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

- W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy  Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy  oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Projekt umowy akceptuję:

........................................ dnia ............................

.............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)