UMOWA Nr …………………/2018 (WZÓR)
W dniu [data zawarcia umowy] r. w Wołowie, pomiędzy:
Powiatem Wołowskim z siedzibą przy Pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208, reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez:
Pawła Czarnego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej,
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów,
przy kontrasygnacie ………………………………….. - Głównego Księgowego jednostki budżetowej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], reprezentowanym przez:

[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]

zwanym dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu” CPV 71320000-7, zgodnie:
  1. ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2. opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i materiałami wyjściowymi do projektowania,
  3. z ofertą Wykonawcy,
będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej PB i PW, STWiORB oraz części kosztowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRiD (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ).

§2
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia, z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace:………………………………………………………………………………………………………………. .
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)* jak za działania lub zaniechania własne.
§3
TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ustala się następujący termin realizacji umowy:
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRiD: od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 roku, z zastrzeżeniem iż odcinek I ma zostać zakończony do dnia 24 sierpnia 2018 roku.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy. Harmonogram musi być zgodny z postanowieniami umowy, opisem przedmiotu zamówienia oraz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca może dokonywać w harmonogramie zmian jedynie za zgodą Zamawiającego, a zmiany w harmonogramie nie mogą powodować zmiany terminu zamówienia.

§4
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
Strony ustalają, że z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalnie w kwocie do:
Netto: ………………….. złotych
Podatek VAT: ……………… złotych
Brutto: ………………... złotych
(słownie: ………………………………………) zł brutto,
zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac wg cen wyszczególnionych w zestawieniu cenowym.
2. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT. * niepotrzebne skreślić
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe lub ich część będącą przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………. .
6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania do wysokości 70% poszczególnych elementów zamówienia.
7. Rozliczenie 100% wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRiD.

§5
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. Wykonawca ustanawia Projektanta branży drogowej w osobie : …................…, tel	……, e-mail …..............… .
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: [imię i nazwisko,] tel …………………………………………..., e-mail	.
3. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Projektanta do podpisania harmonogramu prac projektowych.
4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Osoba ta musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
5. Skierowanie do realizacji zadania innych osób niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla niej funkcji), bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

§6
OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca wykona prace zgodnie ze szczegółowo określonym OPZ zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone obowiązującymi przepisami, w tym art. 29-31 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością, z założeniem uzyskania maksymalnego efektu przy minimalizacji kosztów wykonania.
2. Dokumentacja projektowa winna zawierać opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez obowiązujące przepisy, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji określony w § 3 ust. 1 oraz winna być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.
3. Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię ZOP Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym stosowanych rozwiązań na bieżąco, potwierdzeniem czego każdorazowo będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę, opatrzona datą i podpisami stron.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Strony ustalają, że pierwsze spotkanie, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji, odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy, w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.
7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:
1. wykaz opracowań;
2. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
4. pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie zobowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
1. Strony ustalają, że Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wykona i zgłosi Zamawiającemu Projekt Budowlany celem przedłożenia do oceny przez ZOP.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń w ilości uzgodnionej z Zamawiającym -2 egz.
3. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, zwoła posiedzenie ZOP, a w terminie do 5 dni od jego zakończenia przekaże Wykonawcy zatwierdzony protokół z posiedzenia ZOP. Termin zwołania posiedzenia może być dłuższy niż 14 dni jeżeli Wykonawca i Zamawiający wyrażą na to zgodę.
4. Na posiedzeniu ZOP Zamawiający oświadczy, czy dokumentację przyjmuje czy też zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń ZOP i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty posiedzenia ZOP*.
5. Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w OPZ następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu pozytywnej opinii ZOP i spełnieniu postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

§7
NADZÓR AUTORSKI
1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wskazana w ofercie cena za nadzór autorski za jeden pobyt wraz z kosztami delegacji na budowie obowiązywać będzie przez okres 4 lat od daty podpisania niniejszej umowy. Po upływie tego okresu cena za nadzory będzie waloryzowana wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS w stosunku do poprzedniego miesiąca.
3. Szczegółowe warunki sprawowania nadzoru autorskiego strony ustalą w odrębnej umowie.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie [kwota zabezpieczenia] zł w formie ……………………………….. .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi na cały okres realizacji umowy oraz okres 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1, z tym że 20% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – na cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady - gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy, na okres 30 dni ponad nowo ustalony termin.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:
1. 80 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. 20 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

§9
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 4 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy.

§ 10
PRAWA AUTORSKIE
1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń przedmiotowych, czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili przeniesienia na Zamawiającego tych praw, a w szczególności w zakresie:
1. użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań DSDiK,
2. utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),
3. zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4. wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
5. wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,
6. zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,
7. wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,
8. publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.
2. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.
4. Prawa, o których mowa w ustępach poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przyjęcia tej części przez Zamawiającego.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy dokumentacji będącej przedmiotem umowy przekazanych Zamawiającemu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu, na wskazanych powyżej polach eksploatacji.

§ 11
 KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto,
2. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem odstąpienia od umowy w przypadku, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1. Wykonawca wykonuje usługi nieterminowo, niezgodnie z umową i poleceniami Zamawiającego,
2. wystąpią po stronie Wykonawcy okoliczności formalnoprawne, które uniemożliwiają wykonanie umowy.
1. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie ……… dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia.
2. Odstąpienie od umowy jest wykonywane przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 13
ZMIANY W UMOWIE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2. w zakresie zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
c) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami - w terminie 2 miesięcy;
d) wydłużającego się okresu uzgodnień (spowodowanych np. koniecznością uzgodnień innych wariantów rozwiązań - o ile te zostały wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego) w instytucjach takich jak np. PKP, RZGW, Konserwator Zabytków,
e) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac;
w zakresie zmian osobowych w przypadku:
a) zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 5, pod warunkiem, że osoby te zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego i będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;
c) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście;
w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
- ustawowej stawki podatku od towarów i usług - dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wysokości wynagrodzenia z tego tytułu;
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
c) w razie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości należności objętej fakturą częściową w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
d) w przypadkach losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
e) w razie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
f) w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia;
g) w razie zmiany numeru rachunku bankowego;
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
1. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;
2. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1. zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2. nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 7.
§ 14
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik do umowy nr………….. /2018

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKONAWCY PROJEKTU I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.:
Prace projektowe dla inwestycji pn.: „„Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”.

CPV 71320000-7.

Wykonawca zapewnia, że Projekt oraz Dokumentacja projektowa (jako całość i jako osobne elementy) są całkowicie oryginalne i nie naruszają praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również są wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że Projekt i Dokumentacja projektowa, w tym ich poszczególne części nie naruszają żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie
Wykonawcy do Projektu i Dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym umową nr……………
z dnia………………………………	r.
W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące Projektu i/lub Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z Projektu i Dokumentacji projektowej lub ich części, na następujących polach eksploatacji:
- użytkowania dokumentacji i opracować towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań ZDP w Wołowie,
- utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),
- zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
- wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,
- zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,
- wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,
- publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.
Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przyjęcia tej części przez Zamawiającego.

(miejscowość i data) (podpis/y)