UMOWA Nr ZDP/…………../2018

WZÓR

W dniu .............................. r. w Wołowie, pomiędzy:

Powiatem Wołowskim  z siedzibą przy Pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208,

reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez:

Pawła Czarnego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów,

przy kontrasygnacie  Mieczysławy Poprawskiej - Głównego Księgowego jednostki budżetowej,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………

KRS………………………..NIP …………………….., REGON ……………………………,

zwanym dalej: „Wykonawcą", którego reprezentuje:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko”. CPV 45.00.00.00-7; zgodnie:

- ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi 	Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- z ofertą Wykonawcy,

które stanowią integralną częścią niniejszej umowy, za cenę ofertową ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości:

Netto: ………………………….

Podatek ……….. VAT: ………………………………………

Brutto: ………………………………………………………..

(słownie brutto:………………………).

- Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i ostatecznie zostanie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym.

- Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane wraz z organizacją ruchu drogowego tymczasowego, prowadzoną przez cały czas trwania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem VAT. (*niepotrzebne skreślić)

§2.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia):………………………..

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.

- Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:

- Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

- Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

- 	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 	dłuższy  niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 	potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 			wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej 			zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 			wskazany w § 3 ust. 3 umowy;

- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa 			niż wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy - dotyczy cen jednostkowych (tj. 		ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie 			Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 			dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 				zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 				dalszymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 			pracę.

- Niezgłoszenie w formie  pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo do aneksu umowy na podwykonawstwo, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)	Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

k)  Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.2. Płatności:

a)	Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

b)	W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi:

- Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji stosownie do art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), 	Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

-złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

-dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni 	od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 	o których mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 	wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.

  - Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

  - Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania 	umowy.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy: 1 października 2018 roku.

§4.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest: Pan Tadeusz Wróblewski

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:	- adres korespondencyjny:

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§5.

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników o uprawnieniach Zamawiającego, o których mowa w ust. 5, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.

- Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy schematu organizacyjnego budowy.

- Schemat organizacyjny budowy musi zawierać pełny skład pracowników pełniących funkcje na budowie wraz z określeniem tych funkcji.

- Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 zastrzega sobie możliwość w okresie obowiązywania umowy przeprowadzania, w obecności Kierownika Budowy, losowych kontroli zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w OPZ czynności. Z przeprowadzonych kontroli zatrudnienia zostanie sporządzony protokół przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym jednak niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę ze wskazanymi w schemacie organizacyjnym budowy osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

- W celu, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę ze wskazanymi osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia wskazanych osób na podstawie umowy o pracę.

§6.

OBOWIĄZKI STRON

1. Obowiązki stron:

1.1. Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

- Zamawiający zapewni nadzór robót.

1.2.0bowlązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w§ 1 ust. 1 umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania;

- Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy harmonogram finansowo-rzeczowy do akceptacji przez Osobę Nadzorującą w przypadku gdy Osoba Nadzorująca wyrazi takie żądanie;

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

- Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich;

- Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi;

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

i)	Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

j) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia.

k) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, STWiORB, ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami i normam techniczno-budowlanymi.

l) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

m) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

n) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń                            	mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i 	ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich,

o) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy w czasie od daty 	protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania 	budowy (odbioru końcowego robót),

p) Opłaty I kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 	przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie 	Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 	mowa w § 1 ust. 1 umowy.

q) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 	uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie 	Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 	mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§7.

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot 	umowy z nowych materiałów budowlanych.

- Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz 	wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których mowa w ust. 1, uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.

- Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 5 obciąża Wykonawcę.

§8.

ROZLICZENIE UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót na podstawie obmiaru robót, potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą, na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………….	w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobę Nadzorującą, dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur/rachunków potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z ich zestawieniem.

- Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić w oparciu o faktury częściowe i końcową na podstawie obmiarów potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą oraz odpowiednio protokołu stanu zaawansowania zadania i protokołu odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót do 90% ceny ofertowej brutto może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala i odbiera w ramach protokołu stanu zaawansowania zadania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:

- Wykonawcę,

- Podwykonawcę:

- robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych

- usług i dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót budowlanych.

- Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez Osobę Nadzorującą zadanie z ramienia Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robót), Podwykonawców, o ile występują i dalszych Podwykonawców.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Faktura końcowa, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, zostanie złożona do 	Zamawiającego po:

- sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót, potwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z rozbiciem jak w przypadku protokołu zaawansowania zadania (ust. 4) i podpisaniu zgodnie z ust. 5,

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

- dostarczeniu operatu powykonawczego, zawierającego niezbędne protokoły badań, certyfikaty 	itp.,

- przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 	Podwykonawcom,

- zrealizowaniu wszystkich ustaleń zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujętych 	bezpośrednio w pozycjach kosztorysu,

- przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie robót budowlanych oraz dostaw i usług o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości.

- Do faktur (częściowych/końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§9.

ZASADY ODBIORU ROBÓT

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

- Kierownik Budowy pisemnie zgłasza Zamawiającemu, gotowość obiektu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy potwierdza gotowość przedmiotu umowy do odbioru.

- Wykonawca w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.

- Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu należytego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie przysługuje Zamawiającemu również przy sprawdzaniu protokołów stanu zaawansowania zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie:	zł w 	formie:

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy 	z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy, w tym 20 % wartości 	zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady oraz 	gwarancji.

- W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy 	określonego w§3 ust. 3, powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie 	umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 	Wykonawcy:

- 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 		należycie wykonane,

- 20% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji.

§ 11.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ………….miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 	końcowym przedmiotu umowy,

- w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad;

- dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Przeglądów gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 	tytułu rękojmi.

- Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości.

§12.

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy;

- za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem i wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, który nie będzie zatrudniony (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek;

- za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy - wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień przekroczenia;

- za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień przekroczenia;

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% wartości brutto 	wymienionej w § 1 ust. 1 umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 	podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 	1 umowy,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił w formie 	pisemnej sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia 	brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości ceny ofertowej brutto wymienionej w§ 1 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§13.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają 	wykonanie umowy,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 	10 dni,

- Wykonawca wykonuje, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego, roboty w sposób wadliwy, nieterminowo albo niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 	dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.2. lit. b),

- zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub 	dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 	publicznego.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 oraz w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. c).

§14.

ZMIANY W UMOWIE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy może być dokonana w szczególności:

1) w zakresie terminu zakończenia realizacji umowy - wprzypadku:

- konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami 			ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 			opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 			przepisy narzucają;

- gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a 		w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 			budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 			szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę 		maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, 			burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.;

- natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 					niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót;

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego I Wykonawcy 			skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości 		dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, 				remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą 		dróg;

2) w zakresie spraw osobowych dotyczących:

- osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 				wymagania określone w SIWZ;

- podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 			zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą 		wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 			wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak 			dotychczasowy podwykonawca,

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji 	zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy 	podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu 	podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w 	szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 	wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia  	lub zastosowania  przy wykonaniu  przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 	rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie 	może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez 	Wykonawcę osobiście.

3) w zakresie wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje 	skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu;

- w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 	Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w 	przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn 	leżących po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego 	Wykonawcy;

4) w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych:

- zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych;

- przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z 	realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 	wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 	spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 	wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia;

5) w zakresie realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, 	nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 	łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 		pierwotnie w umowie;

6) 	 gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 	zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 	umowie;

7) 	w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 	nowy Wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 			nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 			wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 			podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 			podwykonawców;

8) 	gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ustawy Prawo 			zamówień publicznych:

9)	gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 			podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 		w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 		roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 			umowie.

3. 	Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

- zmieniają ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

- nie zmieniają ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 4.

- Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§15.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

- 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca

……………………….                                                                             ……………………….

ZAMAWIAJĄCY :              						WYKONAWCA: