IZP.272.2.28.2018
UMOWA NR ……………………..

zawarta w dniu ……….........roku w Wołowie, pomiędzy:

Powiatem Wołowskim, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP …....................., reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez:
Aleksandrę Cholajdę – Miłkowską – wyznaczoną na podstawie uchwały nr 150/493/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 listopada 2017 r. do zastępowania dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym - powiatowej jednostki budżetowej, działającej przy ul. Wilczej 10, 56-120 Brzeg Dolny,
przy kontrasygnacie Grażyny Siczek - Głównego Księgowego,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………..
……………………………………..
………………………………………
posiadającym NIP ….............................,
reprezentowanym przez:
………………………………………… – …...........................,
zwanym dalej WYKONAWCĄ

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu w Brzegu Dolnym etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej, o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, prace budowlane polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachu na części budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym, znajdującego się w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej 10.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. wykonania nowego pokrycia dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej,
2. przygotowania podłoża pod ułożenie pokrycia,
3. wykonania robót towarzyszących takich jak usunięcie uszkodzonego pokrycia i wykonanie okrywek kontrolnych.
Zamawiający oświadcza, że podał Wykonawcy prawdziwą informację dotyczącą przeznaczenia i charakteru użytkowania budynku.

§ 2.
Wykonawca oświadcza, że:
1. posiada aktualne uprawnienia i zezwolenia niezbędne do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy,
2. jego pracownicy są przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
3. posiada doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy niezbędny do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się całość prac objętych umową wykonać zgodnie z:
1. zasadami sztuki budowlanej,
2. instrukcjami eksploatacji, przepisami o budowie i użytkowaniu urządzeń,
3. warunkami technicznymi wskazanymi przez producentów materiałów i urządzeń,
4. wymogami wynikającymi z norm branżowych oraz zasadami rzetelności i wiedzy technicznej,
5. przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami porządkowymi.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu prac będącego przedmiotem umowy poprzez swoich pracowników, jak również inne osoby, które wykonują umowę w imieniu Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie uszkodzenia urządzeń spowodowane przez jego pracowników lub inne osoby, o których mowa w ust. 3.

§ 3.
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny dostęp do energii elektrycznej oraz ujęcia wody, a także udostępni Wykonawcy teren budowy wraz z frontem robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania porządku na placu budowy. Wszystkie odpady będą składowane na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 4.
1. Odbiór końcowy prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie ……… dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu prac i zostanie potwierdzony podpisaniem przez strony protokołu odbioru.
2. W ramach czynności odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do przystąpienia do użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną (posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego) do odbioru jakościowego i ilościowego prac dekarsko–blacharskich. Jeżeli taka osoba nie zostanie wyznaczona, obowiązki odbioru przejmuje na siebie Zamawiający.
4. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został zrealizowany w całości, Zamawiający może odmówić odbioru.
5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad.
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia Zamawiający może:
1. jeżeli mimo wad użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jest możliwe - obniżyć wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
1. odstąpić od umowy, żądając jednocześnie zwrotu poniesionych nakładów oraz utraconych korzyści,
2. żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 5.
1. Za prawidłowe wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………… brutto (słownie: …………………………………. 00/100), tj. ………. netto + podatek VAT w wysokości 23%, które obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu, robocizny oraz porady techniczne.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Termin płatności wynosi do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem.
3. Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.
5. W celu należytego wykonania niniejszej umowy strony ustalają następujące dane:
1. Nabywca: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208.
2. Odbiorca: Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 10, 56-120 Brzeg Dolny.

§ 6.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, w terminie ………. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady.
3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 7.
1. W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności wykonania innych napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację zleceń dodatkowych w tym zakresie.
2. Sposób kalkulacji wynagrodzenia dla zleceń dodatkowych – napraw i awarii będzie uzgadniany przez strony indywidualnie.
3. Za wykonanie zleceń dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uzgodnionych przez strony w ramach odrębnego zamówienia.

§ 8.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia do …………………………………… r.
2. Za porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym terminie.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dacie zawierania umowy i które powodują, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
4. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy również w przypadku, gdy Wykonawca będzie się opóźniał co najmniej 7 dni z rozpoczęciem prac objętych niniejszą umową lub pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania w dalszym ciągu będzie ją realizował niezgodnie z jej postanowieniami.
5. Zamawiający zachowuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy przez okres 7 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, wskazanych w ust. 3 albo ust. 4.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1. karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
2. karę umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
3. karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonej kwoty kar umownych z płatności należnej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zachowuje uprawnienie do dochodzenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, pod warunkiem, że kara umowna została naliczona przed odstąpieniem od umowy.

§ 10.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu w związku z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W braku porozumienia spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o ewentualnych zmianach adresu, na który należy kierować korespondencję. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim powiadomieniu adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo budowlane.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym …..... dla Zamawiającego i …........ dla Wykonawcy.

Zamawiający : Wykonawca:

.......................................... ….. ............................................