Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania

oraz

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dotyczy:	postepowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko”

ZNAK sprawy: ZDP/PN-12/2018

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie 1:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia określonego w pkt. 3 SIWZ.

Uważamy, że ze względu na czas potrzebny na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą; sporządzaenie, uzyskanie niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót warunkujących przystąpienie do robót budowlanych; czas potrzebny na wykonanie robót żelbetowych związanych z budową przepustu skrzyniowego zgodnie z technologią; jak i konieczność przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z wynikami badań i sprawdzeń (w szczególności badania betonu po 28 dniach dojrzewania) zakończenie w całości zadania w wyznaczonym terminie, tj. do 01.10.2018 roku jest nierealne.

Wnosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z 01.10.2018 na 31.10.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia z 01.10.2018 r na 31.10.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj.:

- Zamawiający zamieszcza ujednolicony tekst SIWZ oraz Opisu przedmiotu Zamówienia z dnia 23 lipca 2018 roku;

- Zamawiający zamieszcza ujednolicony załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy z dnia 23lipca 2018 roku.

Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią oraz wprowadzonymi zmianami SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża wyznaczony termin składania i otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, tj.:

- pkt. 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: 31 października 2018 roku.

- pkt. 14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ kopertach (opakowaniu) w siedzibie   Zamawiającego w Wołowie ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów , Sekretariat, nie później niż dnia 03.08.2018 roku do godz. 09:00.

- pkt. 15 MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT, ppkt. 15.1 otrzymuje nowe brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Wołowie, ul. Kościuszki 27, Gabinet Dyrektora

Paweł Czarny

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie

Kierownik Zamawiającego