Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego -   Projekt umowy

UMOWA Nr IZD.273….........

zawarta w dniu …..….2021 r. w Wołowie, pomiędzy:

Powiatem Wołowskim, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 9880219208, reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez:

- ......................................... Starosta Wołowski

- ......................................... Wicestarosta Wołowski

przy kontrasygnacie ....................................,

zwanym dalej: „Zamawiającym”,

a

…………………………………..……….................................................................................

z siedzibą ................................……………..........................................................…….

posiadającym NIP: ………………….............., reprezentowanym przez:

- ....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto, o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się wykonać  zamówienie pn.: „Oczyszczenie dróg powiatowych i wojewódzkich z piasku wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń – zadanie nr …………………………….”

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie usług porządkowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, polegających na oczyszczeniu po okresie zimowym dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego: wzdłuż krawężników i korytek ściekowych oraz powierzchni zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-jezdnych z piasku wraz z wywozem zanieczyszczeń zgodnie z podziałem na zadania i ich opisem.

- Zakres robót obejmuje:

- ręczne oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń (piasku) przy użyciu szczotek np. stalowych,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

- zebranie zanieczyszczeń w stosy,

- załadunek zanieczyszczeń na środki transportowe,

- wywiezienie zanieczyszczeń na miejsce ich składowania i unieszkodliwienia.

- Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie oczyszczenia:

- dla zadania nr ………

- jezdni – …….. m2(*)

- chodników i CPJ – …… m2(*)

- zatok autobusowych – ……… m2(*)

- korytek ściekowych – ….…… m2(*)

- Integralną częścią umowy jest kosztorys ofertowy wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do:

- 2 tygodni – dla zadania nr 1, 2 i 3 (*)

- 4 tygodni – dla zadania nr 4 i 5 (*)

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w wysokości:

- netto …………………………….… zł

- VAT ………..% …………………… zł

- brutto ………………………….….. zł

(słownie: …………………...............................……………. zł).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie ostateczne jest to wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym, jako iloczyn faktycznie wykonanych ilości robót i cen jednostkowych. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 stanowi górną granicę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót objętych umową.

- Ilości zamawianych robót mogą ulec zmianie, co oznacza zarówno możliwość zmniejszenia, jak i zwiększenia ilości zamawianych robót, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W razie zmniejszenia ilości zamawianych robót Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zwiększenie ilości zamawianych usług wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym nie mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 ujęte zostały wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty prac przygotowawczych, przerzutu sprzętu, wywiezienia, docelowego składowania i unieszkodliwienia odpadów, zabezpieczeń BHP, zabezpieczenie i oznakowanie robót, uporządkowanie terenu.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio zmieniona, przy czym kwota netto pozostanie bez zmiany.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4. Warunki płatności

- dotyczy czynnych płatników VAT, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy

- Płatność wynikająca z przedmiotu umowy realizowana będzie na podstawie jednej faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze.

- Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez Strony.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym.

- Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w ……………………………… z siedzibą przy ul. ………………………… W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zmieni się właściwość miejscowa Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego nie później niż wraz z fakturą dokumentującą realizację umowy.

- Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze w związku z realizacją umowy jest numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub w SKOK i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (tzw. split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający oświadcza, że zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W ww. przypadku Strony uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone.

- W przypadku braku możliwości zastosowania zapłaty w sposób określony w pkt. 7, w szczególności zwrotu przez bank/SKOK kwoty objętej przelewem z zastosowanym „komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do momentu zawiadomienia Zamawiającego o możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu możliwości wskazanej wyżej. Wówczas płatność nastąpi w ciągu 3 dni roboczych.

- Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 %.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).

- Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- Faktura będzie wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wołów.

- dotyczy podatników VAT zwolnionych  zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy

- Płatność wynikająca z przedmiotu umowy realizowana będzie na podstawie jednej faktury/rachunku końcowej(go), wystawionej(go) po zrealizowaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze.

- Podstawę do wystawienia faktury/rachunku będzie stanowił bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez Strony.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT czynnym, a w przypadku zmiany statusu podatnika VAT, w trybie natychmiastowym zawiadomi Zamawiającego, przy czym zawiadomienie winno nastąpić nie później niż z terminem zapłaty wynagrodzenia.

- Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

- Strony ustalają, że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawcy na podatnika VAT czynnego wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 nie ulegnie zmianie.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT na podatnika VAT czynnego, zobowiązany jest do rachunku rozliczeniowego, umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r: o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r: poz. 2174 ze zm.)

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT na podatnika VAT czynnego, Zamawiający będzie dokonywał płatności z zastosowaniem podzielonej płatności. Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku braku możliwości dokonania zapłaty metodą podzielonej płatności. Zamawiający ma prawo jednak wstrzymać zapłatę do momentu wskazania przez Wykonawcę rachunku umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Za okres wstrzymania zapłaty Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za przesunięcie terminu zapłaty.

- Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

- Faktura będzie wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wołów.

§ 5. Prawa i Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy przed przystąpieniem do wykonania robót.

- Zamawiający ustanowi osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, wyznaczając termin do dokonania zmian.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową oraz zaleceniami osoby odpowiedzialnej za nadzór.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prac oraz środowisko i zagwarantuje wydajność, zapewniającą dotrzymanie terminów,

- oznakowania i zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- zapewnienia na własny koszt transport zanieczyszczeń na miejsca ich składowania,

- natychmiastowego i skutecznego usuwania w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,

- prowadzenia roboty w sposób bezpieczny, w szczególności przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i prawa o ruchu drogowym.

- Wykonawca będzie zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów oraz postępować zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

§ 7. Współpraca stron

- W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do nadzorowania prac jest: ...............................................

- Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy: ……………….…………………

§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia       odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i       obowiązującej na czas realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji zamówienia. Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu do daty protokolarnego oddania terenu Zamawiającemu (odbioru końcowego przedmiotu umowy).

§ 9. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 10. Podwykonawcy

- Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował swoimi siłami i staraniem własnego przedsiębiorstwa.

§ 11. Zasady odbioru robót

- Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca w formie elektronicznej.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Czynności odbiorowe dokonywać będzie Komisja. Z czynności tych spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w ich trakcie ustalenia.

§ 14. Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – zmiany w formie aneksu do umowy, 
w przypadkach:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje zmniejszenie wartości zamówienia),

- przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,

- zmiana zakresu rzeczowego umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiana osób do nadzorowania.

§ 15. Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e- mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, że nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego pracowników, współpracowników oraz reprezentantów.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich pracowników, współpracowników i reprezentantów o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych, tj. przekazać zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, którą Zamawiający udostępnił Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 16. Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać go polubownie. W braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:                                                                                                         Wykonawca:

nazwa/y zadania/ń zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy

postanowienia pkt.3 zostaną dostosowane do ilości zadeklarowanych zadań w ofercie wykonawcy

(*) niepotrzebne usunąć

postanowienia § 3 zostaną dostosowane do oświadczenia Wykonawcy, wskazanego w ofercie. Jeżeli Wykonawca będzie czynnym płatnikiem VAT zapisy pkt. II zostaną usunięte; jeżeli Wykonawca będzie podatnikiem VAT zwolnionym zarejestrowanym lub niezarejestrowanym zapisy pkt. I zostaną usunięte.